**Администрация Сеготского сельского поселения**

**Пучежского муниципального района Ивановской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 13.01.2023 г. № 3-п**

с.Сеготь

**Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Сеготского сельского поселения до 2025 года**

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 22.07.2021 №77-рп «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Ивановской области до 2025 года»

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Сеготского сельского поселения до 2025 года (Приложение).

2. Администрации Сеготского сельского поселения обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно установленным им срокам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ю.В. Кудрявцев

Приложение

к постановлению от 13.01.2023 № 3-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЕГОТСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | |
| 1.1 | Обследование территорий населенных пунктов | 51 населенны1 пункт | ежегодно, в течение 2 - 3 кв.текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 1.2 | Информационная работа с физическими лицами, ЮЛ, ИП о мерах по предотвращению зарастания земель борщевиком Сосновского | - | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | размещение информации на официальном сайте администрации Сеготского сельского поселения | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 1.3 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания небольшого количества растений борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;  скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация Сеготского сельского поселения, собственники землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых выявлен борщевик |
| 1.4 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | большие площади произраста  ния борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115" \l "7D20K3)  и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583" \l "7D20K3) | Администрация Сеготского сельского поселения,  подрядная организация |
| 1.5 | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации по п.1.1 - 1.4 настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения (в муниципальной собственности) | | | | | |
| 2.1 | Обследование земель сельскохозяйственного назначения (в муниципальной собственности) | 1600 га | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | Администрация Сеготского сельского поселения  крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК |
| 2.2 | Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 квартала текущего года | срезание бульдозером, вспашка, дискование земельных участков, засоренных борщевиком | Администрация Сеготского сельского поселения,  крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК (по согласованию) |
| 2.3 | Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского | места произрастания борщевика | ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов текущего года | тщательное соблюдение требований санитарных правил и норм в соответствии с [постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»](https://docs.cntd.ru/document/573500115" \l "7D20K3) и [от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»](https://docs.cntd.ru/document/573230583" \l "7D20K3) | аАдминистрация Сеготского сельского поселения,  крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК (по согласованию)  подрядная организация (по согласованию) |
| 2.4 | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации о ходе реализации пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие - в срок до 10 июля текущего года; за год - в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрация Сеготского сельского поселения |