Администрация  Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.04.2020 г						№ 15 -п				с.Сеготь

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

на 2020-2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением правительства Ивановской области от 08.06.2017 г. № 93-рп «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Ивановской области на 2017-2020 годы» (в редакции от 23.05.2019 г. № 84-рп), Уставом Сеготского сельского поселения, в целях недопущения дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить План   мероприятий  по ликвидации борщевика Сосновского на территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района  на 2020-2022 годы. ( приложение № 1).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сеготского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района                                                          Г.В.Сорокина.

Приложение № 1 к постановлению администрации Сеготского сельского поселения от 09.04.2020 г. № 15-п

План

мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского

на территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района на 2020-2022 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | Ежегодно, апрель-октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | Ежегодно, апрель- октябрь | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | Ежегодно, апрель-октябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли; скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация Сеготского сельского поселения собственники земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | Ежегодно, май- октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | Администрация Сеготского сельского поселения, собственники земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского |
| 2.Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | ежегодно, апрель-октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | Администрация Сеготского сельского поселения |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно, апрель - май | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | Сельскохозяйственные товаропроизводители |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно, май - октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | Администрация Сеготского сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители |