Администрация  Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.02.2014  г.				             		№  27- п			с.Сеготь

О проведении в 2014 году противопаводковых

мероприятий на территории  Сеготского сельского поселения.

В целях  безаварийного пропуска весеннего паводка на территории поселения, координации деятельности предприятий всех форм собственности

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Сеготского сельского поселения (приложение №1)

2.Противопаводковой комиссии Сеготского сельского поселения (председатель комиссии Сорокина.)  незамедлительно приступить к работе по безаварийному пропуску весеннего паводка, согласно плана работы.

3.Утвердить план работы комиссии по безаварийному  пропуску весеннего паводка на 2014  г  (приложение 2)

4.План противопаводковых мероприятий предоставить в отдел по вопросам ГОЧС и мобилизационной работе в срок до 03 марта 2014 г и еженедельно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций об их реализации.

5.В целях предотвращения загрязнения источников питьевого

водоснабжения,  их выхода из строя провести обследование, разработку и осуществление мероприятий по защите источников водоснабжения  населенных пунктов, совместно с заведующими ФАПов д.Марищи, д.Петрово, д.Летнево, с.Сеготь, д.Дроздиха.

6.Установить, что решения противопаводковой комиссии по вопросам ее компетенции являются обязательными для предприятий всех форм собственности, учреждений, а так же для граждан.

7.Контроль за выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

8.Постановление главы администрации Сеготского сельского поселения

№ 46-п от 20.02.2013 г  «О проведении в 2013 году противопаводковых мероприятий на территории  Сеготского сельского поселения» отменить.

Глава администрации

Сеготского сельского поселения                                        	Г.В.Сорокина

Приложение № 1 к постановлению 	главы администрации Сеготского сельского поселения

№ 27-п от 25.02.2014 г.

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Сеготского сельского поселения

Сорокина Г.В.- председатель комиссии, глава администрации

Члены комиссии:

Мугаев М.А. – председатель СПК « ПЗ Ленинский путь», по согласования.

Летов С.М. – председатель СПК « Русь», по согласованию

Кольцов А.М.- депутат Сеготского поселения, по согласованию

Корнилова В.В. -  главный бухгалтер администрации поселения, по согласованию

Прокофьев А.И- участковый инспектор, по согласованию

Красильников А.С.- мастер участка РЭС, по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации Сеготского сельского поселения

№ 27-п от 25.02.2014г

П  Л  А  Н

работы противопаводковой комиссии

Сеготского сельского поселения на 2014 год

| № п/п | Дата прове- дения | Проводимые мероприятия | Ответствен. исполнитель | Отметка об исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 01.03.2014 | Провести проверку состояния мостов, водоотводящих труб гидротехнических сооружений | Заведующий хозяйством, Руководители учреждений |  |
| 2 | до 15.03.2014 | Провести проверку и обследование крыш зданий учреждений, по факту скопления снега и образованию наледи и сосулек, организовать работу по их уборке | Заведующий хозяйством, Руководители учреждений |  |
| 3 | до 01.04.2014 | Провести обследование жилого фонда обследование крыш, по факту скопления снега и образованию наледи и сосулек, организовать работу по их уборке | Старосты, уличкомы, жители н.п. |  |
| 4 | До 05.03.2014 | Организовать работу по заключению договоров об оказании услуг в ликвидации ЧС с предприятиями и организациями | Глава администрации |  |
| 5 | до 07.04.2014 | Обязать собственников прудов и водохранилищ провести работы, по снижению уровня воды в прудах до минимальных значений, укреплению плотин, ремонту и подготовке водосборных сооружений к пропуску весеннего половодья | Председатель комиссии, руководитель СПК «Русь». |  |
| 6 | март-апрель | Уделить особое внимание состоянию плотины на р.Песья в районе д.Дроздиха, организовать особый контроль за уровнем воды в плотине в паводковый период | Председатель комиссии, руководитель СПК «Русь» |  |
| 7 | до 16.03.2014 | Организовать работу по защите от воздействия весенних вод населенных пунктов, ферм, гаражей, складов зерна и минеральных удобрений, очистных сооружений | Руководители хозяйств |  |
| 8 | до 01.04.2014 | Организовать обследование источников водоснабжения и защите их от воздействия и попадания весенних паводковых вод | старосты, депутаты |  |
| 9 | До 01.04.2014 | Развесить предупреждения в местах скопления рыбаков | Специалисты администрации |  |
| 10 | До 01.03.2014г | Опубликовать на информационном стенде, доске объявлений данные мероприятия | Стрежнева М.А. |  |
| 11 | постоянно | Организовать контроль за ходом выполнения мероприятий противопаводковой комиссии | Председатель комиссии |  |